VILNIAUS APSKRITIES

VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius Tel.: (8 5) 271 6034 / 271 6007, faks. (8 5) 271 6080, el. p. vilnius.vpk.bd@vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191688326

KATILINĖS REMONTO IR PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIO ĮRENGIMO DARBŲ

PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) nuostatomis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis l. e. Vilniaus aps. VPK viršininko pareigas 2008-10-08 įsakymu  Nr. 10-V-41, kviečiame dalyvauti supaprastinto mažos vertės pirkimo konkurse „Katilinės remonto ir pasivaikščiojimo kiemelio įrengimo darbų pirkimas“.

Reikalavimai darbams pridedami – Priedas Nr. 1.

Prašome pateikti užpildytą pasiūlymą (pagal pridėtą formą – Priedas Nr. 2) iki 2009 m. liepos 15 d. 10.00 val. adresu: Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius, 213 kabinetas.

Pasiūlymas turi būti patvirtintas vadovo parašu ir antspaudu, pateiktas užklijuotame voke. Prie pasiūlymo pridėti: įmonės įregistravimo faktą registre patvirtinančių ir kvalifikacinių reikalavimų dokumentų kopijas.

Viršininko pavaduotojas

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas 		                  	               Vaclovas Adomavičius

LIETUVOS 				       		                                 TŪKSTANTMETIS

Vita Šidlauskaitė, tel. (8 5) 219 8856, el. p. vita.sidlauskaite@policija.lt

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 1

KATILINĖS REMONTO IR PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIO ĮRENGIMO DARBŲ

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas

Numatoma pirkti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyriaus (esančio T. Kosciuškos g. 1, Vilniuje) katilinės remonto ir pasivaikščiojimo kiemelio įrengimo darbus.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visam nurodytam darbų kiekiui. Perkamų darbų kiekiai pateikti konkurso sąlygų 3 priede.

Pasiūlymo rengimas

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. Pasiūlymas taip pat bus atmestas, jei tiekėjas siūlys ne visą darbų kiekį (t. y. jei Priede Nr. 3 pateikta lentelė bus užpildyta ne visa).

Pasiūlymą pateikti pagal pasiūlymo formą (Priedas Nr. 2).

Pasiūlymą pateikti iki 2009 m. liepos 15 d. 10.00 val.

Darbų kainos pateikiamos litais su PVM. Pildant darbų kiekių žiniaraštį, prašome numatyti visus reikalingus darbus katilinės įrengimui, nes šio objekto finansavime užsakovo rezervas nenumatytas. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiomis mažos vertės konkurso sąlygomis.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų reikalavimų.

Reikalavimai pirkimo objektui

Reikalavimai darbų atlikimui:

Katilinės remonto darbai

- Naujos katilinės darbo brėžinius Rangovas atlieka savo lėšomis.

- Katilai – kiekvieno iš numatytų 2-jų skysto kuro katilų su degikliu galingumas 90 kW, naudingumo koeficientas ≥92 %.

- Degikliai – skysto kuro, 2-jų pakopų, sertifikuoti.

- Sistemoje turi būti du siurbliai ir trieigis maišytuvas su pavara

- Vandens valymo filtras (kaip valymo sistema) – minkštinantis vandenį, vykdantis prasiplovimą pagal debitą (t. y. užpylimo metu ir vėliau, esant poreikiui, būtų paduodamas švarus vanduo)

- Bendra plastikinė kuro talpa apie 8 tūkst. litrų, talpa turi būti skirta skystam kurui naudoti.

- Automatikai – pilna automatika, katilo darbo optimizavimas pagal lauko temperatūrą, išdirbtą valandų kiekį, šilumos tiekimo grafiką ir prisitaikanti prie šilumos poreikio.

- Pridėti atitikties sertifikatus katilams, degikliams, kuro talpoms, valdymo skydeliui.

- Šilumos punkto pridavimą atitinkamoms institucijoms atlieka Rangovas.

Kiemelio įrengimo darbai

- Esamą kiemelį padalinti į keturias dalis, įrengti atskirus įėjimus, izoliuojančias visus kiemelius pertvaras, stogelius virš kurių per visą kiemelių plotą būtinas vielos tinklas. Tuo atveju vienu metu galėtų pasivaikščioti net keturiose kamerose laikomi asmenys, tai leistų užtikrinti tinkamą asmenų pasivaikščiojimo organizavimą.

- Metaliniai stulpeliai 60*60, aukštis 4200 mm (700 mm į gruntą), montavimas kas 600 mm, virš stulpelių (tvoros) numatoma 0,5 m spygliuota viela; armatūros tinklas d12, akutės 200*200.

- Įrengti kiekvieno kiemelio (4 vnt.) apšvietimą

- Įrengti pavojaus signalizaciją, išvedant į lauką ir į budėtojo patalpą.

Bendrieji reikalavimai:

- Atlikti darbai ir panaudotos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme nustatytus garantinius galiojimo terminus.

- Vadovautis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu                  Nr. 380 „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių saugos ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“.

- Darbų atlikimo terminas – numatoma darbų pradžia 2009 m. liepos 30 d., pabaiga – iki 2009 m. spalio 1 d.

- Prie rangos sutarties bus reikalingas darbų atlikimo grafikas, suderintas su Užsakovu.

- Pagal grafiką laiku neatlikus darbų, numatoma taikyti baudą 10 000 Lt, o už kiekvieną, pavėluotai atlikti darbus, dieną – po 1 proc. nuo neatliktų darbų bendros sumos.

- Remonto ir įrengimo darbai perduodami užsakovui perdavimo ir priėmimo aktu.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Pasiūlyme turi būti pateikti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla; darbų vadovo kvalifikacijos atestato kopija, atestato eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas kopija arba jiems lygiaverčiai dokumentai.

Tiekėjo pažyma, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu, apie skysto kuro katilų sumontavimą dviejuose objektuose, bei atsiliepimus.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus

Mažiausia bendra pasiūlymo kaina įskaitant mokesčius.

Apmokėjimas

Už faktiškai suteiktas paslaugas apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros bei perdavimo – priėmimo aktų pateikimo dienos.

Kita informacija

Numatoma objekto apžiūra – š. m. liepos 13 d. 10.00 val.

Pasivaikščiojimo kiemelio eskizai pridedami (priedas Nr. 4).

Kontaktinis telefonas (8 5) 271 6228.

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 2

PASIŪLYMAS

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI

KATILINĖS REMONTO IR PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIO ĮRENGIMO

DARBŲ PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

| Teikėjo pavadinimas ir įmonės kodas |  |
| --- | --- |
| Teikėjo adresas ir pašto indeksas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais pirkimo reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome darbus tokiomis kainomis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina, Lt (be PVM) | Kaina, Lt (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katilinės remontas ir pasivaikščiojimo kiemelio įrengimas |  |  |
| Iš viso: |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina _________________________________________________________ (__________________________________) Lt su PVM.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______ Lt.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 3

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA 		       Sudaryta pagal 2009.03 kainas

| Statinių grupė 2009 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
| --- |
| Statinys 26 Vilniaus areštinė (T. Kosciuškos g. 1, Vilnius) |
| Žiniaraštis 1 Remonto darbai |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis | Kaina | Lt |
| eil. |  | Vnt. |  | Vieneto kaina | Iš viso |
| Skyrius 1 – Katilinės remonto darbai |
| 1 | Metalinių katilų karkasų išmontavimas, kai detalių svoris daugiau kaip 100 kg | t | 4,0 |  |  |  |
| 2 | Centrinio šildymo iki 100 mm skersmens suvirintų vamzdynų išardymas, išsaugojant medžiagas | m | 20,0 |  |  |  |
| 3 | Izoliacijos mineralinės vatos dirbiniais su tinku ardymas, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm k8=1.17 | m2 | 20,0 |  |  |  |
| 4 | Flanšinių sujungimų išardymas ir jungimas, pakeičiant tarpiklius, kai sąlyginis skersmuo 125 - 150 mm, slėgis 2,5 MPa | vnt. | 20,0 |  |  |  |
| 5 | Betono pasluoksnis | m3 | 3,0 |  |  |  |
| 6 | Silikatinių 88 mm storio plytų vidutinio sudėtingumo sienų mūrijimas, kai mūro storis 380mm k8=1.12 | m3 | 3,0 |  |  |  |
| 7 | Įsprūdinės durys (viengubos) | m2 | 1,8 |  |  |  |
| 8 | Iki 100 kW galios skysto arba dujinio kuro katilo montavimas, kai degiklis tiekiamas atskirai | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 9 | Pagrindiniai resursai: Katilai (2*90kW) su skysto kuro degikliais | vnt | 2,0 |  |  |  |
| 10 | Nerūdijančio plieno kamino įrengimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 11 | Pagrindiniai resursai: Plastikinių talpų sistema ( 8 000 ltr) | m3 | 8,0 |  |  |  |
| 12 | Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte k8=1.05 | 100m | 0,2 |  |  |  |
| 13 | Iki 150 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09 | vnt | 10,0 |  |  |  |
| 14 | Pagrindiniai resursai: išsiplėtimo indai | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 15 | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 1,0 |  |  |  |
| 16 | Cirkuliacinio siurblio su flanšais montavimas, privirinant flanšus ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 80 mm k8=1.05 | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 17 | 100 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus k8=1.06 | vnt. | 1,0 |  |  |  |
|  | 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius |  |  |  |  |  |
| 18 |  | vnt. | 2,0 |  |  |  |
|  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas |  |  |  |  |  |
| 19 |  | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 20 | Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 21 | Pagrindiniai resursai: Valdymo skydelis | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 22 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 6,0 |  |  |  |
| 23 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=15.00 | t | 6,0 |  |  |  |
| Skyriuje 1 |  |  |
| Skyrius 2 – Pasivaikščiojimo kiemelio įrengimo darbai |
|  | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza |  |  |  |  |
| 1 |  | 100m | 0,348 |  |  |  |
| 2 | Iki 0.7m gylio duobių statramsčiams ir stulpams kasimas IV grupės grunte rankiniu būdu | vnt | 58,0 |  |  |  |
| 3 | Armatūrinio d12 tinklo gamyba k8=1.17 | t | 1,177 |  |  |  |
| 4 | Metalinio armatūrinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai (60*60) metaliniai | m | 32,6 |  |  |  |
| 5 | Durų apkalimas Ranila skarda iš vienos pusės k1=0.67,k3=0.650 | m2 | 120,85 |  |  |  |
| 6 | Durų su spyna ir apžiūros langeliu gamyba ir įrengimas k8=1.04 | vnt | 5,0 |  |  |  |
| 7 | Tvoros viršaus apskardinimas | 100m2 | 0,0554 |  |  |  |
| 8 | Spygliuotos vielos („Dagilis“) tvirtinimas prie stulpelių | 100m | 2,257 |  |  |  |
|  | Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | m2 | 17,5 |  |  |  |
| 10 | Metalinių paviršių dažymas gruntu-glaistu | 100m2 | 0,887 |  |  |  |
| 11 | Metalinių paviršių dažymas gruntu-glaistu k1=1.10,k2=1.10 | 100m2 | 1,998 |  |  |  |
| 12 | Elektros apšvietimo įrengimas patalpose (kiemeliuose) | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 13 | Pavojaus signalizacijos montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Skyriuje 2 |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje be PVM |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 19.00% |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje su PVM |  |  |

Pastaba: Katilinės ir kiemelio įrengimo reikalavimai pateikti konkurso sąlygų priede Nr. 1

Konkurso sąlygų

priedas Nr. 4

1 pav. Areštinės pasivaikščiojimo kiemelio plano eskizas

2 pav. Pasivaikščiojimo kiemelio tvora