Sąlygų priedas Nr. 3

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

Data      Nr.

Ožtakiai

Varnių regioninio parko direkcija, įstaigos kodas 193374057, adresas – Dumbrių g. 3 Ožtakių k. Varnių sen. Telšių r. LT-88324 (toliau vadinama UŽSAKOVU), atstovaujama vyr. specialisto, laikinai vykdančio direktoriaus pareigas Lino Šedvilo, veikiančio pagal Varnių regioninio parko direkcijos nuostatus,

ir

__________________________________________, įmonės kodas_____________, adresas______________________________________,atstovaujama _______________________, veikiančio pagal __________________________, (toliau vadinamas Rangovu),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi susitarėme ir pasirašėme šią Sutartį,

atsižvelgdamos į tai, kad Rangovo pateiktas galutinis pasiūlymas Užsakovo vykdytame „Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir įrengimo darbai ant Varnių regioninio parko direkcijos administracinio pastato stogo“ darbų pirkime Užsakovo pirkimų komisijos 2020-__-__ sprendimu Nr. ___ pripažintas laimėjusiu pasiūlymu (3 priedas),

atsižvelgiant į tai, kad sutartis finansuojama projekto „Saulės elektrinių saugomų teritorijų nacionalinių bei regioninių parkų ir rezervatų direkcijoms įsigijimas“ lėšų,

sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl tokių jos sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis, medžiagomis ir rizika įsipareigoja atlikti 20 kW galios saulės elektrinės įrengimo darbus įskaitant ir projektavimą (toliau -Darbai),    ______ vnt., objektui (-ams),  adresu: ___________________________________:

1.1.1. Parengti 20 kW saulės elektrinių techninio-darbo projektą pagal techninę specifikaciją, kuri yra Sutarties 2 priedas, atitikti projektavimui taikomų teisės aktų reikalavimus bei turi būti suderintas teisės aktų nustatyta tvarka ir, jeigu reikalinga, gautas rašytinis pritarimas (leidimas) projekto įgyvendinimui iš valstybės institucijų;

1.1.2. atlikti, 20 kW galios saulės elektrinės įrangos montavimo darbus įskaitant medžiagų ir įrengimų, reikalingų numatytiems darbams atlikti įsigijimą (įskaitant keitiklius), atliktų darbų bandymus, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, pridavimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir kitus Techninėje specifikacijoje (2 priedas) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus ir kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Rangovas turi pateikti, įrengti ir pajungti bei teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti suprojektuotą saulės elektrinės įrenginį pagal pridedamą techninę specifikaciją (2 priedas) ir parengtą Projektą ant satatinio,  esančio adresu _________________________ stogo. Saulės elektrinės įranga turi atitkti reikalavimus ir efektyvumo parametrus nustatytus specifikacijoje (2 priedas) bei Rangovo pasiūlyme, taip pat gamintojo deklaruojamus techninius parametrus.

1.1.3. 20 kW galios saulės elektrinę pajungti į vidinį Užsakovo elektros tinklą generuojamos elektros energijos naudojimui Užsakovo elektros energijos reikmėms tenkinti, o visos perteklinės elektros energijos perdavimui į AB „Energijos skirstymo operatorius“  tinklą su dvipuse apskaita.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA. KAINODARA

2.1.  Bendra Darbų kaina yra_______________________________________EUR be PVM (skaičiais ir žodžiais) ; _______________________________________EUR su PVM (skaičiais ir žodžiais). Kainą sudaro 20 kW galios saulės įranga ir įrengimo darbai, įskaitant ir projekto parengimą bei pajungimą prie elektros skirstomųjų tinklų. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos galimos kitokio pobūdžio  tiekėjo išlaidos, būtinos pirkimo sutarties įvykdymui.

2.2. Į Sutarties 2.1 punkte nurodytą bendrą Darbų kainą įskaičiuojama darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, nuomos, transportavimo, laikinų statinių ir kitų sistemų įrengimo statybvietėje, Užsakovo personalo mokymo dirbti su sumontuota įranga ir visos kitos išlaidos, tenkančios Rangovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei šią Sutartį. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, išskyrus šioje Sutartyje tiesiogiai numatytas išimtis. Darbų pirkimo dokumentai ir Rangovo pateiktas galutinis pasiūlymas (3 priedas) Darbų pirkime yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

2.3. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal Darbų technologiją, norminius dokumentus ir kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai pasiektas Darbų rezultatas, bet yra neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Pirkimo galutinio pasiūlymo pateikimo momentu, yra atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis. Dėl šios priežasties galimą Darbų pabrangimo riziką prisiima Rangovas.

2.4. Už Sutartyje nenurodytas, tačiau su sutarties objektu susijusius darbus bus apmokėta ne didesnėmis nei šių darbų atskiro užsakymo dieną Rangovo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių darbų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

2.5. Mokėjimas už tinkamai atliktus Darbus:

2.5.1.	Rangovui už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina, jam visiškai atlikus Darbus  ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka įforminus statybos užbaigimą, įskaitant jų pridavimą valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Galutinis mokėjimas Rangovui pagal Sutartį atliekamas tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame jų įgalioti atstovai savo parašais patvirtina, kad visi Darbai yra atlikti tinkamai, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir galutinės PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui, lėšos pagal mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą

2.6. Už tinkamai atliktus Darbus atsiskaitoma mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo atskaitomąją banko sąskaitą.

2.7. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos tik abiejų Šalių suderintų ir pasirašytų atliktų Darbų aktų pagrindu. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti visus galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodytas Rangovo PVM mokėtojo kodas, Sutarties numeris, Darbų atlikimo aktų data ir numeris, atliktų Darbų kiekis, mato vienetai. Galutinėje pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti papildomai nurodytas Statybos užbaigimo akto data ir numeris. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūrą neatitinka šio Sutarties punkto reikalavimų, Užsakovas tokią sąskaitą grąžina Rangovui,

nurodydamas nedelsiant pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, atitinkančią nustatytus reikalavimus. PVM sąskaita-faktūra pateikiama naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E.sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.

2.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus pagal Sutartį Rangovui, jeigu:

2.8.1. per Užsakovo nurodytus terminus nepašalinti Užsakovo nurodyti Darbų trūkumai;

2.8.2. Darbų atlikimo metu dėl Rangovo veiksmų Užsakovui buvo padaryti nuostoliai ir Užsakovui pareikalavus Rangovas ne ginčo tvarka neatlygino šių nuostolių nustatytais terminais.

2.9. Sutarties 2.9. punkte nurodytais atvejais mokėjimai sustabdomi iki tol, kol Rangovas visiškai pašalina minėtas aplinkybes.

2.10. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.11. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas,  būtų perskaičiuojamas PVM, nekeičiant galutinio pasiūlymo kainos. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties ne vėliau kaip po 10 darbo dienų po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo ar dėl bendro kainų lygio pokyčio Sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

3.1. Užsakovas priima Darbus, kai:

3.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį, įranga yra išbandyta ir atitinka techninius reikalavimus ir efektyvumo parametrus, nurodytus Sutarties prieduose, darbai ir įranga priduoti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT) bei kitoms atsakingoms intsitucijoms, Užsakovui perduota išpildomoji projektinė dokumentacija, gaminių ir įrengimų techniniai pasai, eksploatavimo instrukcijos ir kiti būtini dokumentai:

3.1.2. yra pateiktas VERT ar kitų valstybės tuo metu atsakingų institucijų išduotas leidimas įrenginių gaminti elektros energiją pagal Projektą;

3.1.3. pasirašomas Darbų perdavimo-pridavimo aktas.

3.2. Rangovas iki darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš darbo vietos visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas darbų objektas turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas sąlygas darbams apžiūrėti, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti bandymus ir ištaisyti nustatys defektus.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. už kokybiškas medžiagas ir kokybiškai atliktus darbus sumokėti Rangovui sutaryje nustatyta tvarka ir per nustatytą terminą;

4.1.2. suteikti įgaliojimus būtinųjų dokumentų ruošimui, teikimui ir gavimui, leidimo gavimui iš valstybinių įstaigų ir kitų organizacijų, kad būtų tinkamai paruoštas Projektas;

4.1.3. vykdyti kitus sutartyje ir LT teisės aktuose numatytus įsipareigojimus;

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi darbo saugos reikalavimų;

4.2.2. bet kuriuo metu tinkrinti darbų eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. užtikrinti, kad jis ir bet kurie kiti asmenys, veikiantys jo vardu, turi visus būtinus galiojančius leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjumus ar kitokius dokumentus, ledžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustayta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis iki pilno projekto įgyvendinimo.

4.3.2. savo jėgomis ir rizika už Sutarties kainą tinkamai ir laiku atlikti Darbus pagal šią Sutartį ir šios Sutarties priedus. Rangovas privalo parengti ir su visomis atsakingomis institucijomis suderinti Projektą, atlikti bei priduoti atsakingoms institucijoms rangos darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis, laikydamasis Sutarties 5.1. punkte numatyto termino, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

4.3.3. perduoti kartu su Medžiagomis ir Darbais visus susijusius dokumentus;

4.3.4. vykdant sutartį, veikti sąžiningai ir protingai, išimtinai Užsakovo interesais bei siekiant maksimalios naudos Užsakovui;

4.3.5.  bendradarbiauti su Užsakovu ir, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant informuoti Užsakovą apie vykdomosios sutarties eigą;

4.3.6. nedelsiant telefonu __________________________________ ir oficialiu raštu informuoti Užsakovą apie iškilusias problemas vykdant Sutartį;

4.3.7. saugoti suteiktą informaciją ir laikytis konfidencialumo. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfedincialios informacijos, su kuria buvo supažindintas arba ji tapo Rangovui prieinama ir žinoma bendradarbiaujant su Užsakovu;

4.3.8. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo užtikrinti, kad montavimo metu per visą terminą Užsakovo patalpose nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pat nesudaryti kitokie trukdžiai, kurie galėtu sutrikdyti įprastinę Užsakovo veiklą;

4.3.9. apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo apmokyti Užsakovą dirbti su Įranga ir supažindinti su jos veikimu;

4.3.10. Jeigu, atlikus Įrangos paleidimo darbus, nustatoma, kad įranga, medžiagos arba darbo kokybė yra su defektais arba neatitinka Sutarties reikalavimų, Rangovas privalo netinkamą Įrangą pakeiti tinkama bei ištaisyti darbų trūkumus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Užsakovui ir nurodydamas priežastis.

4.3.11. prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki visų darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą ir užtikrinti, kad darbai, medžiagos ir įranga atitiktu Sutarties reikalavimus.

4.3.12. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios turi būti valstybine kalba, pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

4.3.13. apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad

įrengimai ir personalas būtu tik tose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ir adminitracinėms reikmėms.

4.3.14. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

4.3.15. vykdyti kitus sutartyje ir LR teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.

4.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejų šimtųjų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

4.5. Rangovas, neužbaigęs darbų suderintais terminais bei neperdavęs Užsakovui ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės moka Užsakovui 0,02% (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai. Pirkėjas delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. 20 kW galios saulės elektrinės techniniam projektui parengti reikalingų dokumentų, leidimų gavimas ir techninio darbo projekto parengimas – iki 30 dienų nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo  dienos.

5.2. 20 kW galios saulės elektrinės įrengimo, darbų užbaigimo akto įforminimas – nuo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos ir iki Leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos, bet neilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.

5.4. Pratęsimas galimas 1 kartą vienam mėnesiui. Sutartis dėl nenumatytų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, gali būti pratęsta vieną kartą vienam mėnesiui jeigu: trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.

5.5. Darbai pagal Sutarties sąlygas laikomi įvykdyti, kai Rangovas ir Užsakovas pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

5.6. Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir  sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus – 3 metai, kuris skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų  kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo.

6. KOKYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. Rangovas įsipareigoja pateikti kokybiškas medžiagas.

6.2. Medžiagos bei efektyvumo garantiniai terminai nurodyti gamintojo specifikacijoje ir Rangovo  pasiūlyme, negali būti trumpesni nei Sutarties 2 priede numatyti minimalūs reikalavimai.

6.3. Kokybės garantija taikoma visai Įrangos sudėtinėms dalims.

6.4. Rangovo suteikiamos kokybės garantijos:

6.4.1. Saulės moduliams suteikiama____ metų trukmės kokybės garantija;

6.4.2. Inverteriams suteikiama _____metų trukmės kokybės garantija;

# 6.4.3. montavimo konstrukcijoms______ trukmės kokybės garantija.

6.4.4. dėl kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ rangovo nurodytos reikšmės pasiekimo.

6.4.4.1. Dėl šio kriterijaus rangovui taikomos baudos:

pirmiesiems metams - skaičiuojamos nuo sutarties vertės,  jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama:

- mažiau kaip 95 procentais, bet ne mažiau kaip 80 procentų –10 proc. bauda;

- mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentų – 20 proc.;

- mažiau kaip 65 procentais, bet ne mažiau kaip 50 procentų – 30 proc.;

- mažiau kaip 50 procentų – laikoma esminiu sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma sutarties dydžio bauda;

antriems ir tolimesniems metams numatoma:

- jei per antrus ir tolimesnius kalendorinius metus nuo saulės elektrinės paleidimo dienos pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas sutartyje saulės elektrinės per metus numatomo pagaminti energijos kiekio, rangovas kiekvienais metais sumoka baudą, kuri lygi trūkstamo elektros kiekio, kurio perkančioji organizacija negavo lyginant su rangovo įsipareigotu  kiekiu, ir elektros tarifo,  kurį  moka  perkančioji organizacija, sandaugai;

- perkančiosios organizacijos perkamos elektros tarifu priimamas tarifas, galiojęs nuo kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos;

- šios baudos taikymo terminas - 3 kalendoriniai metai;

- tuo atveju, jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio, ir yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė už šį skaičių, tai būtų pripažįstama aplinkybe, leidžiančia rangovo įsipareigotą pagaminti elektros energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės spinduliuotei. Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio.

6.5. Rangovas savo rizika, priemonėmis ir savo sąskaita atlieka Įrangos ar jo dalies garantinį remontą Sutartyje nurodytu garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis ir priemonėmis pasiima Įrangą ar medžiagas remontuoti bei pristato jas atgal Užsakovui.

6.6. Įrangą suremontuoti ar pakeisti nauja Rangovas privalo per 15 kalendorinių dienų nuo informavimo apie gedimą ar kitus trūkumus dienos. Informavimo pateikimo data laikoma reikalavimo pateikimas Sutartyje nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu.

6.7. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojamos Prekės privalo būti naujos.

6.8. Darbų garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

6.9. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradęs statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

6.10. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal sutartį neįvykdymu.

6.11. Rangovas įsipareigoja savo pastangomis ir lėšomis vykdyti Prekės gamintojo techniniuose dokumentuose numatytą periodinę įrangos techninę priežiūrą, garantinį remontą ir savalaikį visų gedimų šalinimą bei užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą Prekės techninėse specifikacijose numatytus galingumo ir kitų parametrų duomenis atitinkantį veikimą.

7. SUBTIEKĖJAI IR SUBTEIKĖJAI, KEITIMO TVARKA

7.1. Visais atvejais jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.2. Pasirašius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subtiekėjus.

7.2.1. Subtiekėjų keitimo tvarka:

- jei Rangovas pasiūlyme Sutarties vykdymui nurodė pasitelkiamą subtiekėją (-us), jie turi būti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekėjo (-ų) pavadinimą (-us) bei jam perduodamus įsipareigojimus;

- Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us), tačiau naujų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subtiekėjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito subtiekėjo, atitinkančio subtiekėjams keliamus reikalavimus, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

- Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pakeisti atitinkamas paslaugas/ darbus teikiantį subtiekėją, jei Užsakovo netenkins subtiekėjo teikiamų paslaugų/ darbų kokybė ar Užsakovas turės pagrįstą pagrindą manyti, kad dėl pasirinkto ir konkrečias paslaugas tiekiančio subtiekėjo veiksmų Sutarties vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

7.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal pateiktas konkurso sąlygas ir jie yra būtini sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

7.4 Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekėjams (subrangovams) galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

7.4.1. Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui  ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu). Šioje sutartyje nurodoma Užsakovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.4.2. Subtiekėjas (subrangovas), prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo (subrangovo) išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Pagrindinės sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo (subrangovo) tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

7.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pagrindinę sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu), Rangovui Pagrindine sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui (subrangovui).

7.4.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju (subrangovu) faktiškai nesutampa Rangovo ir subtiekėjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

7.4.5. Atsiskaitymas su subtiekėju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos (suderintos) sąskaitos pateikimo Užsakovui.

8. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (foce majeure) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.2. Sutarties šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Neįvykdžius šios pareigos šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesoginius nuostolius.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri sutarties šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešus kitai šaliai.

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA, SUSTABDYMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki tol, kol šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį arba iki sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

9.2. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešti Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

9.2.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

9.2.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti;

9.2.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkami įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.2.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sutabdo ūkinę veiklą, ar kai kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.2.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

9.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 (penkiolika) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

9.3.1. Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį.

9.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

9.5. Sutartis nesant šalių kaltės, gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir nemokėdama netesybų, gali vienašališkai nutraukti sutartį Pirkimų įstatymo 98 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

9.6. Sutartis gali būti sustabdoma dėl sutarties stabdymo susiklosčius aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti (kaip pavyzdžiui: trečiosios šalies veiksmai, netinkamos gamtinės sąlygos).

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.2. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.

10.3. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

10.3.1. Užsakovo atstovas: ________________________

10.3.2. Rangovo atstovas:__________________________

10.4. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

10.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos , sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos sutarties sąlygos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str. nuostatas.

10.7. Ši sutaretis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.8. Už Sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Užsakovo įgaliotas asmuo –____________________________________________

11. NEATSIEJAMI SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Pirkimo sąlygos (originalas saugomas pas Užsakovą).

11.2. Techninė specifikacija

11.3. Rangovo pasiūlymas

| UŽSAKOVAS ______________________________ Direktorius | RANGOVAS __________________________ |
| --- | --- |

_______________