PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Darbų viešųjų pirkimų komisijos

2016 m. kovo  24 d. protokolu Nr. VPN- 69

SKELBIAMO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

(KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE)

Pirkimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. AD-1-759, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) adresu  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą, perkančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu  http://www.kedainiai.lt.

Objektas: Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbai.

Objekto apibūdinimas: Pagal pateiktą orientacinį darbų kiekių žiniaraštį (šių sąlygų 2 priedas) bus atliekami Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių su asfaltbetonio danga remonto (asfaltbetonio dangos atnaujinimo) ir priežiūros (duobių, išdaužų užtaisymo ir šulinių angų paaukštinimo) darbai. Orientacinės darbų apimtys per sutarties vykdymo laikotarpį: asfaltbetonio dangos atnaujinimas 3875 kv. m, duobių ir išdaužų užtaisymas 3000 kv. m. ir šulinių angų paaukštinimas 15 vnt. Darbų kiekiai pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 40 proc.

Adresai:  Kėdainių miesto seniūnija.

Perkančioji organizacija: Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), adresas: J. Basanavičiaus g. 36,  57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, faksas (8 347) 61 125.

1. Perkami darbai finansuojami iš 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

2. Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti apskaičiuota pagal pirkimo sąlygų 2 priedą „Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis“. Tiekėjas parengia kainos pasiūlymą pagal pirkimo sąlygų 1 priedą „Pasiūlymo forma“ ir jį pateikia  kartu su pirkimo sąlygomis gautu ir tiekėjo užpildytu orientaciniu darbų kiekių žiniaraščiu (orientacine lokaline sąmata). Orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje (orientacinėje lokalinėje sąmatoje) nurodytų darbų, resursų, jų kiekių, mato vienetų, eilučių ir stulpelių, bei kitų reikalavimų keisti, pildyti ar išbraukti neleidžiama.

3. Į bendrą orientacinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi  tiekėjo mokami mokesčiai (įskaitant ir pridėtinės vertės mokestį (PVM)), visos išlaidos, reikalingos numatytiems darbams  atlikti. Neįkainavus kurių nors darbų (medžiagų), laikoma, kad šie darbai ar išlaidos įeina į kitų darbų aprašymą ir atskirai neapmokami. PVM turi būti nurodomas ir atskirai. Bendra  orientacinė pasiūlymo kaina nurodoma skaičiais ir žodžiais. Jeigu kainos pasiūlymas bus pateiktas kita valiuta, turės būti atliktas perskaičiavimas į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį šio pirkimo vokų atplėšimo procedūros dieną.

PASTABA. Bendra orientacinė pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

4. Darbų, gaminių bei medžiagų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus techninius reikalavimus.

5. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6. Pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

| - Eil. Nr. | - Kvalifikaciniai reikalavimai | - Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento skaitmeninė kopija. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| - 2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą. | Išrašo iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduoto dokumento skaitmeninė kopija. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Vietoj nurodyto dokumento šiam reikalavimui pagrįsti gali būti pateikta rašytinio paaiškinimo skaitmeninė kopija, jeigu: 1) nei vienas iš juridinio asmens (tiekėjo) dalyvių neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime; 2) jei juridinio asmens (tiekėjo) visi dalyviai yra juridiniai asmenys. |
| - 3. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. | Dėl mokesčių mokėjimo: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto dokumento arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento skaitmeninė kopija. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Dėl socialinio draudimo įmokų: Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija patikrins, užfiksuos ir išsaugos viešai skelbiamus susipažinimo su pasiūlymais dienos duomenis apie tiekėją (juridinį asmenį) iš interneto tinklapio http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, skaitmeninę kopiją. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu pasiūlymą teikia užsienio valstybės fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia valstybės, kurioje registruotas, ar valstybės, iš kurios atvyko, viešojo administravimo institucijos išduoto dokumento skaitmeninę kopiją. Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| - 4. | Tiekėjas turi teisę atlikti ypatingo statinio susisiekimo komunikacijų (kelių (gatvių)) statybos darbus. | - Valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) ir Aplinkos ministerijos arba Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato skaitmeninės kopijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) ) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninės kopijos. |
| - 5. | Tiekėjas turi bent vieną susisiekimo komunikacijų kelių (gatvių) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą. | Galiojančio kvalifikacijos atestato skaitmenine kopiją. |
| - 6. | Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų (susisiekimo komunikacijų: (keliai, gatvės) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 77 000 Eur (su PVM). | - Atliktų darbų sąrašo, nurodant užsakovus, kontaktinius telefonus, pirkimo objektą, sutarčių vertes, sutarčių galiojimo terminus, skaitmeninė kopija, kartu su užsakovų pažymų, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, skaitmeninėmis kopijomis. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. |
| - 7. | Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. | Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitikimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija patikrins duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (http://www.cvpp.lt „Nepatikimų tiekėjų sąrašas”) paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |

7. Jei dalyvis sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subrangovus, perkančioji organizacija pasiūlyme reikalauja juos nurodyti. Subrangovai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus  ir pateikti nurodytus dokumentus:

7.1. subrangovas turi teisę atlikti ypatingo statinio susisiekimo komunikacijų (kelių (gatvių)) statybos darbus (pateikti valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti subrangovo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla)  ir Aplinkos ministerijos arba Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduoto galiojančio kvalifikacijos atestato skaitmenines kopijas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje subrangovas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad subrangovas atitinka šį reikalavimą, skaitmenines  kopijas).

7.2. subrangovas turi susisiekimo komunikacijų kelių (gatvių) kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (jei dėl šio darbų vadovo subrangovas bus pasitelkiamas) (pateikti galiojančio  kvalifikacijos atestato skaitmenine kopiją).

PASTABOS:

1. Jei bus pasitelkiami subrangovai, tiekėjas pats privalo atlikti asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus.

2. Tikslinant kvalifikacijos duomenis, tiekėjas negali nurodyti kitų subrangovų, nei buvo nurodyti jo pasiūlyme, arba, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai, juos nurodyti.

3. Jei tiekėjas yra sudaręs susitarimus, kuriais ketina pasitelkti ir darbo sutartimi įdarbinti kitus asmenis, bei remtis jų pajėgumais laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju, privalo šiuos susitarimus pateikti kartu su visais pasiūlymo dokumentais ir pasitelkiamus asmenis  nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede.

8. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

9. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

10. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

10.1.  užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą;

10.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (kai dalyvauja ūkio subjektų grupė);

10.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

10.4. užpildytas orientacinis darbų kiekių žiniaraštis (orientacinė lokalinė sąmata), parengtas pagal pirkimo sąlygų 2 priedą;

10.5. pirkimo sąlygose nurodyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

10.6.  kita pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

11. Pasiūlymai pateikiami iki 2016 m. balandžio 7 d. 13 val. 00 min. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks 2016 m. balandžio 7 d. 13 val. 00 min. Dalyviai ar jų atstovai į susipažinimo su pasiūlymais posėdį nekviečiami. Su šiame posėdyje paskelbta informacija jie supažindinami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

12. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

13. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

14. Tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija, atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai ir per CVP IS susirašinėjimo funkciją išsiunčiami visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Paaiškinimai, patikslinimai turi būti siunčiami taip, kad tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais.

15. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti Audrius Zubavičius, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 609 kab., J. Basanavičiaus g. 36, LT- 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 529, faks. (8 347) 61 125, el. paštas audrius.zubavičius@kedainiai.lt.

16. Viešojo pirkimo pasiūlymai galioja iki 2016 m. liepos 7 d.

17. Perkančioji organizacija, Viešųjų pirkimų komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Taip pat tiekėjas negali  viešai skelbiamos ar visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios. Taip pat konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri gali būti skelbiama  pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio reikalavimus. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenurodo konfidencialios informacijos – laikoma, kad pasiūlyme jos nėra.

Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 1 priedą.

18. Vertinant konkurso pasiūlymus, vertinimo kriterijus yra mažiausia pasiūlyta kaina.

19. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymų rengimu. Perkančioji organizacija neprisiims šių išlaidų nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

20. Konkursui pateiktų dokumentų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Viešųjų pirkimų komisija atlieka nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

21. Viešųjų pirkimų komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Viešųjų pirkimų komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo  prašyti tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per Viešųjų pirkimų komisijos nurodytą terminą. Jeigu Viešųjų pirkimų komisijai paprašius patikslinti, tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Viešųjų pirkimų komisija atmeta tokį pasiūlymą.

22. Viešųjų pirkimų komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu (CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

23. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Viešųjų pirkimų komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per jos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Viešųjų pirkimų komisija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos  atitinkantis.

Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą (kai pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus parašu tvirtina ne įmonės vadovas), jungtinės veiklos sutartį (kai dalyvauja ūkio subjektų grupė), pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (kai tokį dokumentą reikalaujama pateikti) ar jų nepateikė, Viešųjų pirkimų komisija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Teikiami dokumentai turi būti išduoti (suformuoti) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

24. Viešųjų pirkimų komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

25. Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymą atmeta, jei:

25.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir Viešųjų pirkimų komisijai paprašius patikslinti, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

25.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

25.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

25.4. dalyvis per Viešųjų pirkimų komisijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

25.5. dalyvis per Viešųjų pirkimų komisijos nustatytą terminą, kaip nurodyta šių sąlygų 23 punkte, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

25.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

26. Prireikus, apklausos metu gali būti deramasi dėl bendros pasiūlytos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų. Kvietimai atvykti derėtis siunčiami visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, kurie atitinka 6 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ir kurių pasiūlymai iš esmės atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Derybos vykdomos su kiekvienu dalyviu atskirai.

27. Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša suinteresuotiems dalyviams apie pasiūlymo atmetimo priežastis, nustatytą pasiūlymų eilę, sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, laimėjusį pasiūlymą.

28. Esant svarbioms priežastims arba išaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, perkančioji organizacija gali iki pirkimo sutarties pasirašymo bet kada nutraukti pirkimo procedūras.

29. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

30. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

31. Pirkimo sutarties sąlygos nustatytos Rangos sutarties projekte, kuris pateikiamas pirkimo sąlygų  3 priede.

PRIDEDAMA:

1. Pasiūlymo forma,  2  lapai.

2. Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai.

3. Rangos sutarties projektas, 6 lapai.

_____________

Parengė Audrius Zubavičius, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas

Pirkimo sąlygų

1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

1 lentelė.

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us),  subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/:;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą orientacinę pasiūlymo kainą su PVM ________________________________________Eur

_______________________________________________________________________________

(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro _________Eur.

Bendra  orientacinė pasiūlymo kaina be PVM ______________________________________Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

PASTABOS:

1. Bendra orientacinė pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti.

2. Orientaciniame darbų kiekių žiniaraštyje (orientacinėje lokalinėje sąmatoje) (2 priedas) nurodyti orientaciniai darbų kiekiai sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (mažinami arba didinami) iki 40 proc.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 4 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pirkimo sąlygų 3 priedas

- Projektas

- RANGOS SUTARTIS Nr.

- 2016 m.                       d.

- Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus  ------------- (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir -------------- (įmonės kodas --------------), atstovaujama -------------- (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos  sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

- 1. Sutarties objektas

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbus pagal patvirtintą orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis, o Užsakovas apmokėti už atliktus darbus. Orientaciniai darbų kiekiai: asfaltbetonio dangos atnaujinimas 3875 kv. m., duobių ir išdaužų užtaisymas 3000 kv. m., šulinių angų paaukštinimas 15 vnt., Sutarties vykdymo laikotarpiu gali  būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 40 proc.

- 2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai, nustatyti skelbiamu mažos vertės pirkimu apklausos būdu yra pateikti Sutarties 1 priede „Orientacinė lokalinė sąmata“.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių  kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21  (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų darbų apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 1 priede nustatyti  įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kurią bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų darbų, bet dar neapmokėtų ir tų darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties 1 priede nurodyti  įkainiai  nebus perskaičiuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

- 3. Darbų atlikimo terminai ir sutarties galiojimas

3.1. Rangovas Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius.

3.2. Sutartyje nustatomi tokie atlikimo terminai:

3.2.1. Dalis (1500 kv. m.) duobių ir išdaužų užtaisymo darbų turi būti atlikta per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos, pagal  Užsakovo pateiktą rašytinį užsakymą (remontuojamų kelių, gatvių sąrašą) Rangovui.

- 3.2.2. Likę duobių ir išdaužų užtaisymo (1500 kv. m.) bei šulinių angų paaukštinimo (15 vnt.) darbai atliekami pagal atskirus rašytinius užsakymus (remontuojamų kelių, gatvių sąrašus), kuriuos Užsakovas pateikia Rangovui. Darbų atlikimo terminas nustatomas atsižvelgiant į užsakyme nurodytas darbų apimtis. Darbai turi būti atlikti per užsakyme nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos.

3.2.3. Asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

- 4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

- 4.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų, po to, kai pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) ir sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui.

4.2. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs rangos darbus, pateikia atliktų darbų aktus Kėdainių miesto seniūnijos atstovui ir darbų priežiūrą vykdančiam Užsakovo atstovui.  Darbų priežiūrą vykdančiam Užsakovo atstovui priėmus darbus, atliktų darbų aktus, pažymą F-3 ir išrašytą sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo. Atliktų darbų aktus pasirašo Užsakovo atstovas ir Kėdainių miesto seniūnijos atstovas.

4.3. Rangovas turi pranešti Užsakovo atstovui apie priežiūros (duobių ir išdaužų užtaisymo, šulinių angų paaukštinimo) darbų užbaigimą ir pateikti užpildytą priežiūros darbų atlikimo žurnalą (Sutarties 2 priedas) bei darbų vietos planus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šių darbų užbaigimo. Užpildytą darbų atlikimo žurnalą pasirašo seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas ir Užsakovo atstovas.

4.4. Rangovas turi pranešti Užsakovo atstovui apie paprastojo remonto darbų (dangos atnaujinimo darbai) užbaigimą ir pateikti objektų remonto darbų vietos planus bei skersinių pjūvių brėžinius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šių darbų užbaigimo.

4.5. Užsakovo atstovui, atsakingam už kokybės kontrolę, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti darbų defektai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

5. Darbų kokybės  garantija

5.1. Rangovas suteikia: priežiūros darbams 1 metų garantiją, paprastojo remonto darbams 3 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

- 6. Šalių įsipareigojimai

- 6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

- 6.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės  priežiūrą;

- 6.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;

- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

- 6.1.5. nurodyti statybinio laužo, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas.

- 6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;

6.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus (įskaitant ir pagal Užsakovo pateiktus raštiškus užsakymus) ir ištaisyti darbo trūkumus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo trūkumų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas;

6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.4. pateikti Užsakovui  kitus dokumentus;

6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.6. vykdyti darbus, nesustabdant eismo, sustatyti reikiamus kelio ženklus;

6.2.7. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti remonto darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

6.2.11. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

6.2.12. įforminti priežiūros ir remonto darbų atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo sąskaita atkurti prarastus darbų atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bei konstrukcijų bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

6.2.15. keisti Užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;

6.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

6.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

6.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

6.2.19. sustatyti reikiamus kelio ženklus;

6.2.20. statybinio laužo, grunto išpylimo vietas derinti su Užsakovu.

6.2.19. darbus atlikti vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis „ĮT asfaltas 08“  ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais aktais.

- 7. Šalių teisės

- 7.1. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį  ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų  pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

- 7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

- 7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

- 7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

- 7.2. Užsakovas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgaliotas atstovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.

- 7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

- 7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo atlikti piniginius išskaitymus (už asfaltbetonio kokybę) pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių  „ĮT asfaltas 08“  13 skyrių.

- 7.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų  pranešti Užsakovui:

- 7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

- 7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

- 8. Šalių atsakomybė

8.1.Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Rangovui 30 000,00 Eur baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų, moka Užsakovui  75,00 Eur baudą kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 30 000,00 Eur baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,05 proc.  neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki pažeidimo pašalinimo. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų vykdymo.

9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.  Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu  suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras viešasis pirkimas.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

- 10. Ginčų sprendimas

- 10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

- 11. Sutarties nutraukimas

- 11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

- 11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

- 11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų. Šiuo atveju, Rangovas sumoka Užsakovui 30 000,00 Eur baudą ir atlygina su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

- 12. Kitos sutarties sąlygos

- 12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus _______________________.

- (įrašyti subrangovo pavadinimą)

- Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę leisti keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbus.

- 12.3. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

- 12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, orientacine lokaline sąmata (Sutarties 1 priedas) ir darbų atlikimo žurnalu (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, orientacinėje lokalinėje sąmatoje ir darbų atlikimo žurnale nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Orientacinė lokalinė sąmata, ..... lapai.

2. Darbų atlikimo žurnalas, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.

13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovo:					                                  Rangovo:

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,

įstaigos kodas 188768545,

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000

AB SEB bankas, banko kodas 70440,

tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 				(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.  							                         A. V.

Sutarties 2 priedas

Darbų atlikimo žurnalas

| Data | Darbų vieta (kelio Nr., km) | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Užpildžiusio asmens pavardė, parašas | Techninę kontrolę vykdančių asmenų pastabos ir nurodymai (data pareigos, parašas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |